# Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

# UMOWA Nr …/2023

Na wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem 4 nagrzewnic wodnych na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kunowie.

zawarta w dniu …………………..………….. 2023 r. pomiędzy :

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kunowie / Gmina Kobylanka 
z siedzibą Kunowo 45a, 73-110 Stargard,

zwaną dalej Zamawiającym, którą  reprezentuje :

Mariusz Nosal  – Dyrektor Szkoły

a

………………………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………………………………………………………….…. z siedzibą ………………………………….…………………………………………………..…..,  zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

1

Zakres zamówienia:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania częściową modernizację kotłowni polegającą na niezależnym wpięciu w istniejącą instalację c.o., montażu rurociągów z rur preizolowanych oraz stalowych pomiędzy kotłownią, a salą gimnastyczną wraz z izolacją. Zakup oraz montaż czterech nagrzewnic wodnych nadmuchowych o regulowanej mocy, każda wraz z pełnym zabezpieczeniem oraz niezależną automatyką, która pozwala na płynne niezależne sterowanie temperaturami na Sali gimnastycznej, wykona prace wymienione 
w załączniku do zapytania ofertowego z dnia 08.11.2023 r. a także wszelkie inne, niewymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).

2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości:

- …………………. zł netto,

- podatek VAT 23% - ………………… zł,

- …………………. zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………………………………………..).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych prac dodatkowych, których wykonanie okazało się konieczne do należytej realizacji umowy, a których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Wynagrodzenie ustalone będzie w drodze negocjacji w oparciu o rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiającego ilości prac.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.

- Cena wskazana w ofercie obowiązuje w okresie realizacji przedmiotu umowy i nie będzie podlegała zmianie, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w umowie.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a wartość umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 
w tym ceny usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki niezbędne w celu wykonania i ukończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem przedmiotu umowy, również te, które nie wynikają wprost z umowy, a są niezbędne 
do wykonania przedmiotu umowy, jak w szczególności: podatki, ewentualne cła, koszty prac projektowych i uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty materiałów pomocniczych, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp.

- W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona w ust. 2 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane 
z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 3

Płatności

- Termin płatności – do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP 8542231183.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada  NIP  …………………..

- Faktury Wykonawca wystawi na podatnika:

Nabywca: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka NIP 854-22-31-183

Płatnik/Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Kunowie, Kunowo 45a, 73-110 Stargard.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych prac dodatkowych, których wykonanie okazało się konieczne do należytej realizacji umowy, a których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Wynagrodzenie ustalone będzie w drodze negocjacji w oparciu o rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiającego ilości prac.

- W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm płatności wynikający z art.108a – 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późniejszymi zmianami).

- Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę umowy jest rachunkiem zgłoszonym 
w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. 
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bakowego wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie.

4

Termin:

- Termin realizacji zadania – do dnia 29 grudnia 2023 r.

- Dopuszcza się zmianę umowy na wniosek Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie prac). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia prac. Nie dopuszcza się aneksowania umowy 
w sprawie zmiany terminu zakończenia prac po jego upływie. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji prac zostanie przedłużony o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie prac. Nie sposób określić wszystkich potencjalnych istotnych okoliczności skutkujących przedłużeniem terminu. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: istotne zwiększenie zakresu prac mającego wpływ na czasochłonność jego wykonania.

§ 5

Odbiór

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość prac składających się na realizowane zamówienie.

- W odbiorze uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego  i przedstawiciel Wykonawcy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Odbiór końcowy prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 
do 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie prac oznacza, że Wykonawca wykonał prace w terminie, w którym zgłosił gotowość 
do odbioru.

- Najpóźniej w czasie odbioru prac Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów (oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane materiały oraz urządzenia i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie prawem wymagane dokumenty, protokoły).

- W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że wykonane prace posiadają wady, Zamawiający może wg swojego wyboru:

- odmówić odbioru prac i wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający może prace odebrać i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej inwestycji.

- o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania prac 
na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja i zabezpieczenie należytego wykonania

- Na wykonane prace będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres  3 lat  licząc od daty końcowego odbioru prac.

7

Kary umowne:

- Strony zastrzegają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 2 000,00 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 2 000,00zł.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

8

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

9

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał rzeczowo-właściwy sąd.

10

  - Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

  - Załącznikiem do niniejszej Umowy jest oferta cenowa Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY                                 		            	WYKONAWCA